Plantilla 5 — Registro de hipótesis y cuestiones pendientes

Instrumento de trabajo · Voz de Trinchera · Libro 3

Qué es y para qué sirve

| Qué es | La lista de lo que aún no se sabe, con la forma de averiguarlo. Es la hoja que impide que una investigación se cierre por cansancio. |
| --- | --- |
| Para qué sirve | Cada investigación que se da por terminada tiene más de lo que la investigación sostiene. Anotar las hipótesis y las cuestiones pendientes es lo que permite reabrirla con fundamento en lugar de con suspicions. |
| Quién puede utilizarla | Quien dirige la investigación. Las cuestiones pendientes las propone cualquiera de quien participa, y las registra quien dirige. |
| Cuándo es pertinente | Durante toda la investigación, y en el momento del cierre para dejar constancia de lo que queda fuera. |
| Qué información registra | Cada hipótesis con su base y con lo que hay en contra, la forma de verificarla, quién la resuelve y hasta cuándo. Y las cuestiones abiertas, por separado. |
| Qué límites tiene | Una hipótesis es una hipótesis: no es un hecho y no debe pasar al resumen como si lo fuera. Es una forma de ordenar lo que no se sabe. Anotar una hipótesis no es acusar a nadie. Si al escribirla se está pensando en una persona concreta, hay que revisar cómo está redactada: las hipótesis que van sobre conductas no son verificables por el expediente. Una cuestión pendiente sin responsable y sin fecha es una cuestión perdida. El registro no se borra al cerrar la investigación: se archiva con ella. |

Comprobaciones adicionales que conviene hacer

• Que toda hipótesis con nivel «Probable» o «Confirmado» tiene detrás una evidencia de la plantilla 4.

• Que ninguna hipótesis se haupgrade de categoría sin evidencia que lo justifique.

• Que toda cuestión pendiente tiene responsable, fecha objetivo y estado.

• Que el expediente incluye las cuestiones que siguen abiertas, con su fecha.

Cómo se rellena

1. Redacte la hipótesis de forma que pueda ser falsa. Si está escrita de modo que no pueda ser refutada, no es una hipótesis.

2. En la columna «Base que la sostiene», cite el número de evidencia de la plantilla 4.

3. En la columna «En contra», put lo que contradice la hipótesis. Si no hay nada en contra, la hipótesis es demasiado blanda.

4. Cierre el ciclo: cuando una cuestión se resuelve, actualice la fila y pase el resultado a la plantilla 4 como evidencia nueva.

Modelo para cumplimentar

Las tablas siguientes están vacías a propósito. Las líneas y los encabezados son los mismos que verás en el Excel y en el libro: si cambia algo, cambia en los tres sitios.

Identificación

| Obra |  |
| --- | --- |
| Hecho |  |
| Fecha de apertura del registro |  |
| Estado del registro |  |

1. Hipótesis de trabajo

P5.1. Hipótesis, su base y cómo verificarlas

| Nº obligatorio | Hipótesis obligatorio | Base que la sostiene obligatorio | En contra obligatorio | Cómo verificarla obligatorio | Responsable obligatorio | Fecha objetivo obligatorio | Estado obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Verificada · Descartada |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Verificada · Descartada |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Verificada · Descartada |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Verificada · Descartada |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Verificada · Descartada |

2. Cuestiones pendientes

P5.2. Lo que queda por averiguar

| Nº obligatorio | Cuestión obligatorio | Por qué está pendiente obligatorio | Cómo se resuelve obligatorio | Responsable obligatorio | Fecha objetivo obligatorio | Estado obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · En curso · Resuelta · Sin respuesta |
|  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · En curso · Resuelta · Sin respuesta |
|  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · En curso · Resuelta · Sin respuesta |
|  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · En curso · Resuelta · Sin respuesta |
|  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · En curso · Resuelta · Sin respuesta |

Las hipótesis se redactan en tercera persona y en modo impersonal. Si una hipótesis no se puede comprobar con el material de la obra, no es una hipótesis: es una imputación. En el apartado 1 hay cinco, y cuatro son sobre organización y método: se pueden comprobar con un documento. Eso no es casual.

Ejemplo cumplimentado

Datos de un caso inventado, con nombres y cifras que no se corresponden con ninguna obra real. Sirven para ver el nivel de detalle útil, no como referencia técnica.

Identificación

| Obra | Rehabilitación de la cubierta de un almacén en desuso (Almacenes Aranda S.L.) |
| --- | --- |
| Hecho | Caída en altura en cubierta, 14/10/2026 |
| Fecha de apertura del registro | 16/10/2026 |
| Estado del registro | Abierto. 3 cuestiones pendientes al 20/10/2026 |

1. Hipótesis de trabajo

P5.1. Hipótesis, su base y cómo verificarlas

| Nº obligatorio | Hipótesis obligatorio | Base que la sostiene obligatorio | En contra obligatorio | Cómo verificarla obligatorio | Responsable obligatorio | Fecha objetivo obligatorio | Estado obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El elemento sobre el que se apoyó el accidentado no estaba previsto en ninguna documentación de la obra y se colocó durante el montaje del faldón sur | Evidencias 2 y 9 | Ninguna. No consta ningún documento que lo prevea | Entrevista al personal de la subcontrata de impermeabilización y revisión del inventario de material de la obra | J. A. Simón | 20/10/2026 | Abierta |
| 2 | El izaje de la plataforma se realizó sin acotar la zona de trabajo en el faldón norte | Evidencias 1, 3 y 5 | El encargado declara que avisa siempre por radio | Declaración del compañero de obra y revisión de la radiosidad de obra; comprobar si el aviso se dio y no se oyó | M. R. Peña | 21/10/2026 | Abierta |
| 3 | La secuencia de ejecución prevista en el plan no estaba actualizada tras el cambio de faldones del 13/10/2026 | Evidencias 6 y 9 | El plan aprobado no fija fechas de instalación de medios, sino secuencias generales | Contraste entre el plan aprobado y la hoja de asignación de tajos | L. Herrero | 22/10/2026 | Abierta |
| 4 | El arnés disponible no era compatible con el punto de anclaje previsto para esa fase de la obra | Evidencia 7 | Ninguna | Revisión del inventario de la subcontrata y ficha del fabricante del arnés | Cubierta Segura S.L. | 19/10/2026 | Verificada |
| 5 | La plataforma elevadora se izó con el operario fuera de la plataforma de carga, lo que explica que no hubiera cortina de seguridad en el faldón norte | Evidencia 3 | Ninguna | Revisión del parte de trabajo y de la norma de uso de la máquina | J. A. Simón | 19/10/2026 | Descartada |

2. Cuestiones pendientes

P5.2. Lo que queda por averiguar

| Nº obligatorio | Cuestión obligatorio | Por qué está pendiente obligatorio | Cómo se resuelve obligatorio | Responsable obligatorio | Fecha objetivo obligatorio | Estado obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Qué elemento era exactamente y quién lo dejó en el borde del faldón? | No se ha podido identificar con seguridad. La fotografía no lo permite | Entrevista al personal que montó el faldón yInventario de material | J. A. Simón | 20/10/2026 | En curso |
| 2 | ¿Se dio aviso previo del izaje y alguien lo oyó? | Dos versiones incompatibles y ningún documento de aviso | Declaración del compañero de obra y revisión del sistema de radio | M. R. Peña | 21/10/2026 | Abierta |
| 3 | ¿Debía haber plataforma de trabajo en el faldón norte en esa fecha? | El plan no fija fechas de instalación de medios | Contraste entre el plan, el programa de obra y la hoja de tajos | L. Herrero | 22/10/2026 | Abierta |
| 4 | ¿Se entregó línea de vida compatible con el anclaje previsto? | El registro de EPI no distingue líneas de vida | Revisión del registro de entrega y del inventario | Cubierta Segura S.L. | 19/10/2026 | Resuelta |
| 5 | ¿Cuánto tiempo lleva el accidentado en la obra y con qué formación previa? | No consta en la documentación de la subcontrata | Reclamación del certificado de formación y de la experiencia a la subcontrata | J. A. Simón | 23/10/2026 | Abierta |

Las hipótesis se redactan en tercera persona y en modo impersonal. Si una hipótesis no se puede comprobar con el material de la obra, no es una hipótesis: es una imputación. En el apartado 1 hay cinco, y cuatro son sobre organización y método: se pueden comprobar con un documento. Eso no es casual.