Plantilla 6 — Plan de acciones correctoras

Instrumento de trabajo · Voz de Trinchera · Libro 3

Qué es y para qué sirve

| Qué es | La hoja donde la investigación se convierte en trabajo: qué se va a cambiar, quién lo cambia, cuándo y cómo se comprueba que ha servido. |
| --- | --- |
| Para qué sirve | Que el expediente no termine en un informe. Una investigación sin acciones concretas y con fecha es un documento archivado. |
| Quién puede utilizarla | La dirección de la empresa, con la participación de la persona que coordina la obra y de la representación de los trabajadores cuando afecta a su trabajo. |
| Cuándo es pertinente | Al cerrar la investigación, y cada vez que se abra una acción nueva. |
| Qué información registra | La acción, de dónde sale, qué riesgo reduce, quién la ejecuta, con qué plazo, con qué coste, y con qué indicador se va a comprobar que ha surtido efecto. |
| Qué límites tiene | Una acción correctora no es un¦Gi¦documento: es un cambio en la forma de trabajar. Si no cambia nada de lo que se hace, no es una acción correctora. La formación no es la acción correctora por defecto. Es la respuesta cuando el conocimiento falta, y no lo es cuando lo que falta es el medio, el tiempo o la coordinación. Una acción sin indicador no se puede evaluar. Y una acción que no se evalúa no se sabe si ha servido. El plazo tiene que ser real. Un plazo que nadie va a cumplir no es un plazo: es una decoración del expediente. |

Comprobaciones adicionales que conviene hacer

• Que toda acción tiene origen en una evidencia o en una hipótesis con responsable.

• Que toda acción tiene indicador y criterio de eficacia definidos antes de ejecutarla.

• Que las acciones que afectan a la seguridad de los trabajadores se han communicates a la representación de los trabajadores.

• Que el plan se ha revisado con la representación de los trabajadores cuando ha afectado a su trabajo.

Cómo se rellena

1. Escriba la acción en imperativo y en una frase: «se instala tal tal», no «debería instalarse».

2. Separe la acción del resultado que se espera. El indicador mide el resultado; la acción es lo que se hace.

3. Si la acción depende de material o de presupuesto, anótelo en la columna de coste y dígalo en la reunión.

4. Ninguna acción puede quedar en estado «en curso» más de un mes sin justificarse.

Modelo para cumplimentar

Las tablas siguientes están vacías a propósito. Las líneas y los encabezados son los mismos que verás en el Excel y en el libro: si cambia algo, cambia en los tres sitios.

Identificación

| Obra |  |
| --- | --- |
| Investigación de referencia |  |
| Fecha del plan |  |
| Revisado con la representación de los trabajadores |  |

1. Acciones correctoras

P6.1. Acciones, responsables, plazos e indicadores

| Nº obligatorio | Acción obligatorio | Origen obligatorio | Riesgo o Sácar que reduce obligatorio | Indicador de eficacia obligatorio | Responsable obligatorio | Fecha objetivo obligatorio | Estado obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ No iniciada · En curso · Ejecutada · Verificada · Descartada |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ No iniciada · En curso · Ejecutada · Verificada · Descartada |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ No iniciada · En curso · Ejecutada · Verificada · Descartada |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ No iniciada · En curso · Ejecutada · Verificada · Descartada |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ No iniciada · En curso · Ejecutada · Verificada · Descartada |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ No iniciada · En curso · Ejecutada · Verificada · Descartada |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ No iniciada · En curso · Ejecutada · Verificada · Descartada |

2. Acciones de contención inmediata

P6.2. Medidas adoptadas antes de que el plan estuviera aprobado

| Medida obligatorio | Motivo obligatorio | Fecha de adopción obligatorio | Quién la adoptó obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dd/mm/aaaa |  |
|  |  | dd/mm/aaaa |  |
|  |  | dd/mm/aaaa |  |

La diferencia entre el apartado 1 y el apartado 2 no es de forma: es de momento. El apartado 2 son medidas que se tomaron el mismo día, sin tener un plan aprobado y sin saber todavía qué había pasado. El apartado 1 son acciones que se han decidido con la investigación abierta y con un responsable y una fecha. Un expediente que sólo contenga el apartado 2 no ha investigators nada; ha apagado un fuego.

Ejemplo cumplimentado

Datos de un caso inventado, con nombres y cifras que no se corresponden con ninguna obra real. Sirven para ver el nivel de detalle útil, no como referencia técnica.

Identificación

| Obra | Rehabilitación de la cubierta de un almacén en desuso (Almacenes Aranda S.L.) |
| --- | --- |
| Investigación de referencia | Caída en altura en cubierta, 14/10/2026 |
| Fecha del plan | 22/10/2026 |
| Revisado con la representación de los trabajadores | Sí, reunión de 23/10/2026 |

1. Acciones correctoras

P6.1. Acciones, responsables, plazos e indicadores

| Nº obligatorio | Acción obligatorio | Origen obligatorio | Riesgo o Sácar que reduce obligatorio | Indicador de eficacia obligatorio | Responsable obligatorio | Fecha objetivo obligatorio | Estado obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se instalan puntos de anclaje certificados en los cuatro faldones antes de que seffeite cualquier persona en cubierta | Evidencia 6; hipótesis 3 | Caída en altura por trabajo en cubierta sin medios de restraint | Número de faldones con anclaje instalado y verificado frente a faldones con personas trabajando | L. Herrero | 28/10/2026 | Ejecutada |
| 2 | Se intercala una plataforma de trabajo en el faldón norte en el programa de obra, con fecha de instalación y responsable | Hipótesis 3; cuestión 3 | Trabajo sobre superficie inclinada sin apoyo completo | Ratio de días de trabajo en faldón sin plataforma instalada | L. Herrero | 30/10/2026 | En curso |
| 3 | Se implanta un procedimiento de acopio y corte de izaje con acotado de la zona y aviso previo obligatorio | Evidencias 1, 3 y 5; hipótesis 2 | Caída de objetos y presencia de personas bajo la carga suspendida | Porcentaje de izajes con acta de acotación y aviso firmado | M. R. Peña | 25/10/2026 | Verificada |
| 4 | Se prohíbe el uso de elementos de andamio como apoyo y se incluye en la formación de la obra | Evidencia 2; hipótesis 1 | Apoyo sobre elementos no previstos para sostener peso | Número de elementos de apoyo no previstos detectados en inspección | J. A. Simón | 24/10/2026 | Verificada |
| 5 | Se actualiza el plan de seguridad y salud con fechas de instalación de medios y con el organigrama de la obra | Hipótesis 3 | Plan desactualizado respecto de la secuencia real de ejecución | Diferencia entre el plan vigente y el programa de obra en fechas de medios | M. R. Peña | 04/11/2026 | En curso |
| 6 | Se registra en el libro de EPI la entrega de línea de vida compatible con cada punto de anclaje | Evidencia 7; hipótesis 4 | Uso de EPI inadequate para la tarea | Porcentaje de líneas de vida entregadas con anclaje disponible y compatible | Cubierta Segura S.L. | 25/10/2026 | Ejecutada |
| 7 | Se hace entrega del certificado de formación y de la experiencia a todas las empresas de la obra antes de su acceso | Cuestión 5 | Personal de subcontrata sin formación acreditada en trabajos en altura | Porcentaje de trabajadores con certificado acreditado y vigente en obra | J. A. Simón | 20/10/2026 | Verificada |

2. Acciones de contención inmediata

P6.2. Medidas adoptadas antes de que el plan estuviera aprobado

| Medida obligatorio | Motivo obligatorio | Fecha de adopción obligatorio | Quién la adoptó obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| Se paraliza el trabajo en cubierta hasta reinstalar el andamio del faldón norte | El faldón norte se quedó sin superficie de apoyo tras el desmontaje del día 13 | 14/10/2026 | J. A. Simón |
| Se retira el material que sestored en el faldón norte | Acopio de material sobre cubierta en zona de paso y de caída | 14/10/2026 | A. B. Cortés |
| Se prohíbe el izaje con operarios en otros faldones | Ausencia de procedimiento de acotado y aviso | 15/10/2026 | L. Herrero |

La diferencia entre el apartado 1 y el apartado 2 no es de forma: es de momento. El apartado 2 son medidas que se tomaron el mismo día, sin tener un plan aprobado y sin saber todavía qué había pasado. El apartado 1 son acciones que se han decidido con la investigación abierta y con un responsable y una fecha. Un expediente que sólo contenga el apartado 2 no ha investigators nada; ha apagado un fuego.